## Slide 1: Smart Systems Standaard Project Groep 5
Feng Lin
Kasper Ruys
Anjil Subedi
Cédric Van Broek

## Slide 2: Demo

## Slide 3: Presteerde Werk / Rol

## Slide 4: Hardware
Completed Subtasks:
-Multisim schema (Feng) 5sp
-Prototype PCB (Feng) 5sp
Not Completed/ In Progress:
-PCB Volledig geprint en werkende

## Slide 5: Motor controller
Completed:
-Sturing van de wielen met de IC SN754410 (Cédric)
In Progress/ not completed:
-Kasper (zowel Motor Controller als Sensor controller)

## Slide 6: Wireless controller
Completed:
-Bluetooth Arduino (Feng) subtask 2sp
-Bluetooth Ontvanger Android (Cédric)subtask 1sp
-UI Android applicatie (Ajon)
Not Completed/In Progress:
-Txt bestand doorsturen android to Arduino (Feng)

## Slide 7: Stift controller
-Penhouder (Cédric)
-Sturing sg-90 (Cédric)

## Slide 8: Sensor controller
Completed:
-Werking en sturing LSM9DS 9DOF-Stick (Kasper)
-Werking en sturing HC-SR04 Ultrasonic Distance Sensor (Ajon)
Not Completed/In Progress:
-Ajon/Cédric
-Ajon
-Kasper

## Slide 9: Burndown Charts / jira

## Slide 10: Burndown Chart Sprint 1

## Slide 12: Burndown Chart Sprint 2

## Slide 14: Cumulative Flow Diagram

## Slide 15: Completed User Stories

## Slide 16: Feedback / aanpassingen analyse

## Slide 18: Mindmap

## Slide 19: Sprints
Extra sprint

## Slide 20: Hardware analyse

## Slide 21: Systeemspecificaties

## Slide 26: Software analyse

## Slide 27: State diagram

## Slide 29: flow chart

## Slide 30: Release Plan

## Slide 31: Sensor schakeling
1 9DoF Sensor Stick
2 HC-SR04 Ultrasonic Distance Sensor

## Slide 32: 9DoF Stick Sensor
9DoF lezingen
Gyroscoop

## Slide 33: UltraSonic Sensor
Afstand tussen objecten
2/4 sensoren
Midden bepalen
Positie bepalen

## Slide 34: Gebruikte bronnen
https://github.com/AP-Elektronica-ICT/ssys19-sp5/blob/master/doc/Bronnen.md

## Slide 35: Sprint meetings
https://github.com/AP-Elektronica-ICT/ssys19-sp5/blob/master/doc/Sprintmeetings.md

## Slide 36: Milestones / verdere Planning

## Slide 37: Sprint 3
LineDancer
Tekening sturen met Android
Controle pen

## Slide 38: Sprint 4
Finale robot
Hoeken / bogen

## Slide 39: Openstaande design vragen
H-bridge is door gebrand → oorzaak zoeken
Gyroscoop
Coördinaten
Tijd
Notes: H-bridge brand door bij gebruik van de krachtigere batterij. Voorlopig blijven we gebruik maken van de 5V power bank.
Servomotor storing: De servomotor beweegt soms plots.(herbekijken schema)
Gyroscoop: De metingen van de 9dof stick zijn nogal instabiel. Er gaat een gemiddelde van de metingen moeten gebruikt worden en ook gebruik van de sensoren om een zo juist mogelijke waarde te krijgen en zo draaiingen te kunnen maken met meer correcte hoeken van de tekening.
coördinaten: Sensoren gebruiken voor coordinaten te bepalen van de robot in de werkruimte. We gaan de bak weergeven als een XY as waar elke centimeter een X-waarde is. De afstanden van de sensoren zullen de coordinaten zijn die dus hetzelfde zijn als de XY waarden.
Tijd (onderschatten van user stories. We staan een beetje achter in completed user stories van onze sprints.)